## Slide 1: Kanban
Sandra saueressig, Kevin Klockow, Lijon Fogel

## Slide 2: Agenda
Ursprünge
Funktionsweise mit Beispiel
Vor- und Nachteile
Quellen

## Slide 3: Ursprünge
Kanban, jap. für: Signalkarte
1947 für Toyota entwickelt
Prinzip der Just-in-Time Produktion
  Orientiert an Kundennachfrage -> Pull-System
Ermöglicht Reduzierung der benötigten Lagerbestände
Erhöht Lieferfähigkeit
Notes: Reduzierung der Lagerbestände: Weniger Material musste gleichzeitig auf Lager sein um reibungslose/ununterbrochene Versorgung zu gewährleisten
Erhöhte Lieferfähigkeit: Lieferanten bekommen schnell Informationen über gebrauchte Artikel -> ununterbrochene, schnelle Informationsversorgung ermöglicht schnelle Aktionen/Reaktionen
Pull-Methode: Nachschub wird erst dann angefordert, wenn Vorrat leer wird

## Slide 4: Funktionsweise
Aufbau:
Visualisierung des Projekts anhand einer Kanban-Tafel, auf das alle Mitarbeiter Zugriff haben
Aufteilung in mindestens 3 Spalten, z.B. Backlog, Development, Testing
Je höher die Auftragskarte in der Spalte, desto zeitintensiver der Prozess
Begrenzung der gleichzeitig bearbeiteten Aufträge auf maximal 2 pro Team
  Bei Problemen in einem Team, muss diesem erst geholfen werden
Kadenz: Meeting zur Besprechung von Problemen, Feedback etc.
  Nicht notwendig, aber empfohlen für optimalen Workflow, z.B. Täglich
Weitere Regeln möglich
Notes: - Management über Kanban zwingt zur Behebung von Problemen, da Karte nicht getauscht werden kann
- Vor Projektstart müssen Regeln festgelegt werden, z.B. ab wann Aufgabe als erledigt gilt
Karte muss nach rechts wandern (Aufgabe muss erfüllt werden), bevor neue Karte genommen werden kann
Stop starting, start finishing

## Slide 5: PRINZIPE
Visualisierung: Kanban-Board zur einfach Übersicht wie weit Projekt vorangeschritten ist
Limitierung: Maximale Anzahl an Aufträgen pro Spalte -> Effizienz
Management: Blockaden und Engpässe müssen behoben werden, Kapazitäten werden effizient verteilt
Regulierung: Explizite Prozessregeln, werden meist vor Beginn festgelegt
Feedback: Rückmeldungen zur Verbesserung der Arbeitsprozesse durch Kadenzen
Kaizen: Prinzip der dauerhaften Verbesserung, keine Perfektion erreichbar

## Slide 6: Vor- Und Nachteile
Vorteile | Nachteile
Offenes/Leicht verständliches Prinzip | Bedarf übergreifender Kompetenzen (bei Problemen)
Mehr Transparenz | Fehlende Zeitplanung -> Probleme mit Deadlines
Gleichmäßiger Workflow | Arbeit muss sich in einzelne Schritte aufteilen lassen
Stetige Verbesserung | 
Lässt sich in die meisten Situationen integrieren | 
Einfache Anwendung | 

## Slide 7: Quellen
https://www.it-agile.de/agiles-wissen/kanban/was-ist-kanban/
https://www.atlassian.com/de/agile/kanban
https://kanbanize.com/de/kanban-ressourcen/kanban-erste-schritte/was-ist-kanban
https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/kanban/