## Slide 1: Kanban
Sandra saueressig, Kevin Klockow, Lijon Fogel

## Slide 3: Agenda
Funktionsweise mit Beispiel
Vor- und Nachteile
Quellen
Ursprünge

## Slide 4: Ursprünge
Kanban, jap. für: Signalkarte
1947 für Toyota entwickelt
Prinzip der Just-in-Time Produktion
  Orientiert an Kundennachfrage -> Pull-System
Ermöglicht Reduzierung der benötigten Lagerbestände
Erhöht Lieferfähigkeit

## Slide 5: Funktionsweise
Visualisierung des Projekts anhand einer Kanban-Tafel, auf die alle Mitarbeiter Zugriff haben
Aufteilung in mindestens 3 Spalten, z.B. To-Do, In Progress, Done
Je höher die Auftragskarte in der Spalte, desto zeitintensiver der Prozess

## Slide 6: Funktionsweise
Limitierung der Aufträge für ein Team notwendig
  Bei Problemen in einem Team muss diesem erst geholfen werden
Kadenz: Meeting zur Besprechung von Problemen, Feedback etc.
  Nicht notwendig, aber empfohlen für optimalen Workflow, z.B. Täglich, Wöchentlich
Visualisierung der Zuweisungen

## Slide 7: Funktionsweise
Weitere Funktionen möglich:
Abgabe Datum/Deadline
Datei Anhänge
Priorität
Abstimmungen
Anbindung weiterer Software

## Slide 8: Prinzipe
Visualisierung: Kanban-Board zur einfach Übersicht wie weit Projekt vorangeschritten ist
Limitierung: Maximale Anzahl an Aufträgen pro Spalte -> Effizienz
Management: Blockaden und Engpässe müssen behoben werden, Kapazitäten werden effizient verteilt
Regulierung: Explizite Prozessregeln, werden meist vor Beginn festgelegt
Feedback: Rückmeldungen zur Verbesserung der Arbeitsprozesse durch Kadenzen
Kaizen: Prinzip der dauerhaften Verbesserung, keine Perfektion erreichbar

## Slide 9: Vor- und Nachteile
Einfache Anwendung
Übersichtsverlust bei zu großer Kartenmenge
Lässt sich in die meisten Situationen integrieren
PRO
Contra
Arbeit muss sich in einzelne Schritte aufteilen lassen
Gleichmäßiger Workflow
Bedarf übergreifender Kompetenzen
Offenes/Leicht verständliches Prinzip
Mehr Transparenz
Stetige Verbesserung
fehlende Zeitplanung
kein Kundenspezifisches Feedback vorgesehen

## Slide 10: Vor- Und Nachteile
Vorteile | Nachteile
Einfache Anwendung | Übersichtsverlust bei zu großer Kartenmenge
Lässt sich in die meisten Situationen integrieren | Arbeit muss sich in einzelne Schritte aufteilen lassen
Gleichmäßiger Workflow | Bedarf übergreifender Kompetenzen
Offenes/Leicht | fehlende Zeitplanung
Mehr Transparenz | kein Kundenspezifisches Feedback vorgesehen
Stetige Verbesserung | 

## Slide 11: Quellen
Kanban: Was ist das? (Evolutionäres Change Management) (it-agile.de)
Kanban: Eine kurze Einführung | Atlassian
Was ist Kanban? Definition und Prinzipien (kanbanize.com)
Kanban was ist das? Definition & Erklärung – IONOS
Jira | Software zur Vorgangs- und Projektverfolgung (atlassian.com)
Kanban - lepros GmbH
Kanban Definition – Was steckt dahinter? | REFA
Kanban-Board in 6 Minuten Erklärt | Kanban Tool
- Stop Starting, start finishing -

## Slide 12: Vor- Und Nachteile
Leicht verständliches Prinzip
Bedarf übergreifender Kompetenzen
Hohe Transparenz
PRO
Contra
Fehlende Zeitplanung -> Probleme mit Deadlines
Gleichmäßiger Workflow
Arbeit muss sich in einzelne Schritte aufteilen lassen
Stetige Verbesserung
Lässt sich in die meisten Situationen integrieren
Einfache Anwendung
Übersichtsverlust bei zu großer Kartenmenge
kein kundenspezifisches Feedback vorgesehen